20.11.2023 klo. 16.30

Läsnä: Anna Småros, Juhani Vesa, Katri Humaloja, Sanna Peltomaa, Eelis Hiltunen

**Sprint 1 - Retropektiivi**

Ajankohta: 13.11 - 19.11

Tehtävät:

- Pitäisi saada backlogin storyt pilkattu pieniin osiin > Jokainen/kaksi yhdessä ottaa jonkun ja alkaa katsoa mitä kaikkea se sisältää (listaa subtaskit) > viestii Discordissa mitä on tehnyt, mitä pitäisi yhdessä sopia

(muutenkin aina Discordissa raportti muille, kun on tehnyt jotain)

- Tietokanta pitäisi suunnitella ja lisätä sisältö (sen verran että toiminnallisuus voisi testata ensin)

- Etusivun jatkokehitys: kuvien lisääminen

- Navbarin suunnittelu: miten tuotekategoriat tulevat näkyviin.

Eteenpäin ollaan menneet. Suurin osa tehtävistä on valmis ja erityisesti Backendiä on nyt käytössä ja se voidaan kehittää eteenpäin.

**Sprint 2 - Suunnitelma**

Ajankohta: 20.11 - 26.11

- Ostoskori (Juhani, Katri)

- Kuvat tuotteista tuotelistalle (Eelis)

- Tuotteiden tilaaminen (riippuvuudet) > aloittaa tilauslomakkeella (Anna)

-> Jokainen lisää omat 2. sprintin taskit boardille (HacknPlan)

- Jatkokehitystä…