4.12.2023 klo. 16.30-17.15

Läsnä: Anna Småros, Sanna Peltomaa, Ilari Hietala, Katri Humaloja

**Sprint 3 – Retropektiivi**

Ajankohta: 27.11 - 3.12

Suunnitelma:

- Keskitytään perustoiminnallisuuksiin nyt. Sivuston ulkoasu voi sitten myöhemmin parantaa, jos on aikaa.

- Tuotesivun backend valmiiksi (Ilari)

- Ylläpito-osia (Sanna alkaa tehdä)

- Ostoskori: kehitys jatkuu > pitäisi katsoa Signalin käyttöä ensin (Juhani ja Katri)

- Kuvat tuotteista tuotelistalle: kehitys jatkuu (Eelis)

- Tilauslomake: kehitys jatkuu (Anna)

Yhteenveto:

- Sisäänkirjautuminen onnistuu nyt

- Ostoskori toimii, mutta vielä voisi katsoa/viimeistellä sen

- Ylläpito-osio löytyy

- Tuotesivun backend valmis (bugi korjattu)

- Kuvat tuotteista valmista/työn alla

- Tilauslomake + tilaaminen työn alla

**Sprint 4 – Suunnitelma**

- Navbarin toimimaan kunnolla ylläpito-puolella (Sanna)

- Varastosaldo (Sanna)

- Tilauslomake + tilaaminen työn alla (Anna jatkaa, pyytää apua tarvittaessa)

- Ostoskorin viimeistely (Katri)

- Rekisteröityminen eteenpäin (Katri)

- Yhteydenotto ja palautelomake (Ilari)

- Kuvat tuotteista: viimeistely/buggien korjaaminen