11.12.2023 klo. 16.30-17.30

Läsnä: Anna Småros, Ilari Hietala, Katri Humaloja, Juhani Vesa, Eelis Hiltunen, Sanna Peltomaa

**Sprint 4 – Retropektiivi**

Ajankohta: 4.12 – 10.12

Suunnitelma:

- Navbarin toimimaan kunnolla ylläpito-puolella (Sanna)

- Varastosaldo (Sanna)

- Tilauslomake + tilaaminen työn alla (Anna jatkaa, pyytää apua tarvittaessa)

- Ostoskorin viimeistely (Katri)

- Rekisteröityminen eteenpäin (Katri)

- Yhteydenotto ja palautelomake (Ilari)

- Kuvat tuotteista: viimeistely/buggien korjaaminen

Yhteenveto:

- Tilaaminen ei vielä toimi. Täytyy saada toimimaan kun on pakollinen vaatimus.

- Ylläpidon navbar: pääsee nyt takaisin

- Valmista:

- Rekisteröityminen eteenpäin

- Yhteydenotto ja palautelomake

- Kuvat tuotteista

**Sprint 5 – Suunnitelma**

- Pysyvä sisäänkirjautumisbugi (asiakas) – voiko siihen mitään

- Tilaamisen toimimaan

- Videon kuvaaminen maanantaina 18.12 klo 16.35

- Kuka sanoo mitä:

1 Yleistä projektista (kertoa hacknplanista, UI-suunnitelmasta, prosessista) - Eelis

2 Etusivu (header ja footer, navbar) - Anna

3 Tuoteryhmien näyttäminen - Juhani

4 Tuotteiden näyttäminen valitun tuoteryhmän perusteella - Juhani

5 Tuotteen lisääminen ostoskoriin - Katri

6 Ostoskorin näyttäminen - Katri

7 Tuotteiden tilaaminen – Anna tai Juhani

8 Ylläpito-osio, jossa voi lisätä tuoteryhmiä - Sanna

Omaa toiminnallisuutta:

9 Tuotteiden haku - Ilari

10 Ostoskorin tuotteiden poistaminen, ostoskorin tyhjentäminen - Katri

11 Tuotteiden arvostelu - Katri

12 Ylläpitäjän kirjautuminen järjestelmään - Sanna

13 Ylläpito-osio, jossa voi lisätä tuotteita - Sanna

14 Kanta-asiakkuus (rekisteröityminen ja kirjautuminen) - Katri

15 Yhteydenotto ja/tai palautelomake -Ilari