13.11.2023 kl.16.30

Läsnä: Anna Småros, Ilari Hietala, Juhani Vesa, Katri Humaloja, Sanna Peltomaa

**Sprint zero - Retropektiivi**

Ajankohta: 30.10 - 12.11

Tehtävät:

* Verkkokaupan aihe
* Alustava etusivu (voi olla kovakoodattu, koodit jaettu ja tallennettu Githubiin)
* Tiimin jäsenet ja roolit
* Alustava tuotteen kehitysjono (backlog) Hacknplanissa
* Hacknplan ja Github tulee olla jaettuna tiimin jäsenten kesken sekä opettajille Administrator-oikeuksilla.
* Hahmottelu UI-suunnitelmasta (Wireframe/Mockup)

Sprintti sujui suunnitelman mukaisesti ja kaikki saatiin tehtyä.

**Sprint 1 - Suunnitelma**

Ajankohta: 13.11 - 19.11

- Pitäisi saada backlogin storyt pilkattu pieniin osiin > Jokainen/kaksi yhdessä ottaa jonkun ja alkaa katsoa mitä kaikkea se sisältää (listaa subtaskit) > viestii Discordissa mitä on tehnyt, mitä pitäisi yhdessä sopia

(muutenkin aina Discordissa raportti muille, kun on tehnyt jotain)

- Tietokanta pitäisi suunnitella ja lisätä sisältö (sen verran että toiminnallisuus voisi testata ensin)

- Etusivun jatkokehitys: kuvien lisääminen

- Navbarin suunnittelu: miten tuotekategoriat tulevat näkyviin.

Backlogin tehtävät sprintille 2 Hacknplanissa päivitetty.